Утверждено общими собраниями

собственников помещений

многоквартирных домов,

находящихся в управлении

ООО «УЖКХ» г. Агидель

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке организации и проведения текущего ремонта

общего имущества многоквартирных жилых домов, находящихся

в управлении  ООО «Управление жилищно-коммунального

хозяйства» города  Агидель Республики  Башкорстан

1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения по текущему ремонту общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, а также формирование механизма использования средств  на текущий ремонт многоквартирных домов.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок учета и использования средств, собираемых с граждан по статье «текущий ремонт», направляемых для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов, а также  процедуру контроля качества выполняемых работ.

1.3. Перечень и объемы работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов определяются Производственной программой текущего ремонта и утверждаются решением общих собраний собственников жилых и нежилых помещений по предложению управляющей организации или органом местного самоуправления, если собственники не приняли решения о проведении текущего ремонта.

1.4. Основанием для определения потребности в текущем ремонте жилищного фонда, установления или уточнения его объемов служат результаты плановых общих технических осмотров жилых зданий (весенний и осенний осмотры).

1.5. Для учета и использования собранных средств,  предусмотренных на проведение текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, управляющая организация:

а) осуществляет учет средств, оплаченных собственниками помещений многоквартирных домов по статье «текущий  ремонт»  в разрезе каждого дома;

б) направляет средства собранные по статье «текущий  ремонт» на ремонт общего имущества многоквартирных домов, включенных в  Производственную программу  текущего ремонта;

в) ведет учет погашения задолженности по ранее выделенным средствам в разрезе каждого многоквартирного дома;

г) вносит предложения  о размере индексирования ежемесячного взноса собственников в единый фонд текущего ремонта на следующий год для утверждения на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов;

д) разрабатывает Производственную программу текущего ремонта на следующий год  с указанием  видов, объемов работ и сроков их выполнения;

ж) при необходимости, для оценки технического состояния общего имущества многоквартирных домов, привлекает независимые экспертные организации.

1.6. Средства, собранные по статье «текущий  ремонт», могут использоваться на проведение тех видов работ по текущему ремонту, которые предусмотрены правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

1.7. Производственная программа текущего ремонта многоквартирных домов должна содержать:

а) перечень многоквартирных домов, которые планируется отремонтировать, виды, объемы работ и сроки их выполнения;

б) стоимость работ по текущему ремонту на планируемый год с учетом прогнозируемого размера инфляции;

1.8. При разработке производственной программы текущего ремонта многоквартирных домов необходимо учитывать:

- сумму средств, собранных с собственников помещений указанного дома по статье «текущий  ремонт»;

Производственная программа может быть скорректирована:

- на основании результатов весеннего, осеннего осмотров  многоквартирных домов;

- на сумму средств неоплаченных собственниками помещений многоквартирного дома по статье «текущий  ремонт».

2. Порядок финансирования и

осуществления  работ по текущему ремонту

2.1. Текущий ремонт многоквартирных домов выполняется в соответствии с утвержденной Производственной программой текущего ремонта. Стоимость текущего ремонта общего имущества в  многоквартирном доме определяется в соответствии со сметной документацией.

2.2. Оплата за выполненные работы по текущему  ремонту многоквартирного дома  производится на основании актов выполненных работ.

2.4. Производство работ по текущему ремонту многоквартирных домов должно проводиться с учетом максимального сокращения неудобств населению, причиняемых ремонтными работами.

3. Контроль качества ремонтных работ

3.1. Контроль качества ремонтных работ включает в себя:

а)  контроль соответствия качества, объемов и сроков выполнения работ условиям договора;

б) проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудования;

в) контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования;

г) контроль исполнения предписаний;

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийные обязательства на выполненные подрядчиком работы устанавливаются договорами подряда в соответствии с действующим законодательством.